แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการตรวจสอบทบทวนแนวเขตตำบลและที่สาธารณะประโยชน์ | ค่าใช้จ่ายในการปักหลักเขตที่ดินสาธาณประโยชน์ภายในเขตตำบลกุรัง  | 20,000 | ม.1-ม.16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องน้ำ อบต.กุดรัง |  | 400,000 | อาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบ สนง.อบต.กุดรัง |   | 400,000 | อาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน กุดเม็ก ม.8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน กุดเม็ก ม.8 จากนานายกฤษฎา โพธิ์กลาง ไปนานายอภิสิทธิ์ สมเตชะ | 100,000 | หมู่ที่ 8 บ้าน กุดเม็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านกุดรัง ม.1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน กุดรัง ม.1 เชื่อมต่อจากไร่นางกมลวรรณ เรืองสุวรรณ-ไปนานางแฉล้ม สุทธมาตย์ | 100,000 | หมู่ที่ 1 บ้านกุดรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านกุดรัง ม.16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านกุดรัง ม.16 ช่งนานางรจนา คงดีไปนานายประยงค์ ศรีหนองโคตร | 100,000 | หมู่ที่ 16 บ้านกุดรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคกลี่ ม.5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน โคกลี่ ม.5จุดที่ 1 จากบ้านนายอุดร วงฮาด-บ้านนางอำพรจุดที่ 2 จากนานายอุดม สีทับ-นานายชุมพร ศรีภา | 100,000 | หมู่ที่ 5 บ้านโคกลี่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๑  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๑ สายจากนานายบุญเรือง เหนือศรี ไปนานางบุญคำ พลสิทธิ์ | 100,000 | หมู่ที่ 11 บ้านสว่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ สายจากนานางสุรัตวดี กาหลง - ไปบ้านหนองคลอง  | 300,000 | หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๖  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านหนองคลองไปบ่อขยะ | 150,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองคลอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๖  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านหนองคลองไปบ้านหนองบัว  | 150,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองคลอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหนองนาดี  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหนองนาดีระหว่าง บ้านหนองคลองหมู่ที่ ๖ –บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ และไปบ้านหัวนาคำ ตำบลนาโพธิ์  | 500,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองคลอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดรัง หมู่ที่ 1  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔0 ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 1 บ้านกุดรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดรัง หมู่ที่ 1  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔0 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่ที่ 1 บ้านกุดรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองป้าน หมู่ที่ ๓ จากจุดเชื่อมต่อเดิม รร.กุดรังประชาสรรค์- นานางควร | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร | 300,000 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองป้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 จากบ้านนางสุขสวรรค์ ทิมา - ไร่นายโกมล วินทะชัย  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑36 เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร  | 250,000 | หมู่ที่ 4 บ้านหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 จากบ้านนายขอบฟ้า - ไร่นางบัวทอง  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร  | 200,000 | หมู่ที่ 5 บ้านโคกลี่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 จากบ้านนางบัวลุน ไชยคา – บ้านนายชาย ศรีสกุลทับ  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 7 บ้านดอนโมง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 จากบ้านนางไสว บุรีวรรณ – นานางอุบล อำรักษา  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร | 100,000 | หมู่ที่ 7 บ้านดอนโมง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 จากบ้านนางพิกุล ดีหลี– บ้านนางลำมุน ทองยอด  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 7 บ้านดอนโมง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 จากนานายสุบิน บุษบง - นานายไตรรงค์ กางเกตุ  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 7 บ้านดอนโมง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๘ จากไร่นายบุญพัน บัวเผื่อน-ไร่นายแก้ว บัวเผื่อน  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 8 บ้านกุดเม็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๘ จากไร่นางลำไย ศรีเทศ - ไร่นางวรรณี เรียนรู้  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๒๓ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๕๕ ลบ.ม.  | 100,000 | หมู่ที่ 8 บ้านกุดเม็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ จากจุดเชื่อมต่อเดิมถนนแจ้งสนิท - นานายสมนึก  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหัวขัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ จากไร่นางต๋อม – ไร่นางนภาศรี ทวยถม  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร  | 200,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหัวขัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ จากไร่นายสุพจน์ ดีแหบ –ไร่นางบาง ชาสมบัติ  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 69 เมตร หนา ๐.๑5 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒76 ตารางเมตร | 150,000 | หมู่ที่ 10 บ้านโสกขุ่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ จากแยกบ้านนายวิชัย รังษา - บ้านสว่าง หมู่ที่๑๑  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร | 150,000 | หมู่ที่ 11 บ้านสว่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากนานางติ่ง ดีแหบ - นานายทองสิน แดนวงล้อม  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร  | 300,000 | หมู่ที่ 11 บ้านสว่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑2 จากไร่นางจินดา เหนือศรี – นานายก้องธรณี อันชนะ  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 92 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร | 200,000 | หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำใส | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑2 จากหน้าวัดป่าหนองน้ำใส –ตำบลวังใหม่  | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 80 เมตร หนา ๐.๑0 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำใส | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๓ จากจุดเชื่อมต่อเดิมถนนคสล.หลังโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว ไปบ้านหนองคลอง  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๙ เมตร ปริมาณหินคลุก ๔๘๑ ลบ.ม. | 300,000 | หมู่ที่ 13 บ้านศรีวิไล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑4 จากนานางลำไย แก้วก้อย – ไร่นายเทวา บุญคา  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  | 300,000 | หมู่ที่ 14 บ้านหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑4 จากไร่นางสมร เอกสระพัง – ไร่นางบุญเกิด วินทะชัย  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 14 บ้านหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑4 จากไร่นายคำพัน ไชยบัง – ไร่นายธนวัช แดงนอก  | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร  | 100,000 | หมู่ที่ 14 บ้านหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 จากนานางลำพูน เจริญชัย - ถนนบ้านกุดรัง - วังทอง  | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร  | 295,000 | หมู่ที่ 16 บ้านกุดรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านมั่นคง หมู่ที่ ๙ ทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก  | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร | 150,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหัวขัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |